1차 프로젝트 기획안

2025년      12 월    09일

- 과정명 : [기업맞춤 PBT] 클라우드 AI 서비스 G 과정

- 과정 기간 : 2025.08.18 ~ 2026.03.12

| 팀명 | 해바라기반 |
| --- | --- |
| 팀원 | 김준서, 임정현, 진선영, 현단비 |
| 프로젝트 주제 | 스마트 객체 인식 결제 시스템 (Smart Object Recognition Payment System) |
| 기술 키워드 | AI) YOLOv8 (변경 가능성 있음), Python Front-End) Vue.js Back-End) node.js, Express DB) MySQL Server) AWS |
| 프로젝트 목적 | 스마트 객체 인식 결제 시스템은 최근 유통·리테일 산업에서 가장 큰 변화가 일어나고 있는 분야로, 인공지능 기술을 활용하여 결제 자동화를 실현하는 핵심 기술로 주목받고 있다. 마트, 무인점포 등에서는 여전히 고객이 직접 상품을 바코드로 스캔하거나, 직원이 품목을 일일이 입력해야 하는 불편함이 존재한다. 특히 다품목 구매가 잦은 잡화점에서는 품목 수가 많고 모양이 다양한 물건을 빠르고 정확하게 처리하기 어려운 문제가 발생한다. 이러한 기존 방식의 비효율성과 오류 가능성은 고객 경험을 저하시킬 뿐 아니라, 운영 인력의 부담을 증가시키며 매장 전체의 회전율에도 부정적인 영향을 준다. AI 기반 객체 인식 기술을 활용하면 카메라로 단 한 번 촬영하는 것만으로도 상품을 자동 식별하고 가격을 산정하는 완전 자동화 결제 흐름을 구축할 수 있다. 이는 기존 결제 방식의 한계를 뛰어넘는 혁신적인 서비스이며, 실제로 Amazon Go 등 글로벌 기업에서도 적극적으로 도입되고 있는 기술이다. 따라서 본 팀은 현실성, 기술성, 혁신성을 모두 갖춘 주제로서 스마트 객체 인식 결제 시스템을 선정하였다. 이 프로젝트는 AI 모델 개발, 모바일 앱 개발, 백엔드 시스템 구축 등 다양한 기술 요소를 포함하고 있어 팀 전체가 협업하며 실제 산업에 적용 가능한 수준의 서비스를 구현하기 적합한 주제라고 판단하였다. |
| 프로젝트 수행 방향 (개발일정 및 역할분담) | AI개발자(김준서), DB(진선영), 백엔드(현단비), 프론트엔드(임정현) 개발일정은 WBS 사용 |
| 프로젝트 수행 도구 (개발 환경) | Visual Studio Code GitHub Docker DBeaver Figma AWS |
| 필수 기능 (주요 구현 기능) | 상품 촬영 기능, 이미지 업로드 기능, AI 객체 인식(딥러닝) 기능, 상품 DB 매칭 기능, 장바구니 기능, 주문 기록 저장 기능 |
| 수행 계획 | 1. 역할 구분 및 작동 흐름 분석 기획 상품 촬영 – AI 서버로 이미지 전송 – AI가 상품 인식 – 백엔드가 DB와 매칭 – 프론트에 결과 표시 – 결제 또는 주문 저장 2. AI 모델 개발 먼저 YOLOv8을 기준으로 실험을 시작한다. 팀이 직접 촬영한 상품 사진이나 공개된 데이터셋을 활용해 기본적인 학습을 진행한다. 추론 속도와 정확도를 점검하면서, 인식이 잘 안 되는 상품은 추가로 데이터를 모아 다시 학습한다. 3. 백엔드 및 DB 구축 Express로 기본 API 뼈대를 만든다. MySQL과 연동하여 실제로 데이터가 저장·조회되는지 테스트한다. AI 서버와 연결해, 인식된 객체를 백엔드에서 처리할 수 있도록 한다. Docker 등을 활용해 개발 환경을 통일한다. 4. 프론트엔드 구현 Vue.js로 화면을 만들고, 기본적인 흐름이 돌아가는지 먼저 확인한다. 카메라 촬영 기능을 붙인다. 객체 구별 결과를 받아 화면에 인식된 상품 목록을 보여주는 기능을 구현한다. 5. 전체 기능 통합 AI → 백엔드 → 프론트엔드가 한 번에 연결되는지를 테스트한다. 실제 물건을 찍어서 가격이 나오고 리스트에 담기는 흐름을 반복적으로 점검한다. 오류가 발생하면 각 단계별 디버깅 코드로 원인을 찾아 수정한다. 6. AWS 배포 서버는 EC2에 Docker로 올려서 실제 인터넷 환경에서도 잘 돌아가는지 확인한다. DB는 RDS를 사용해 따로 관리하도록 하고, 이미지나 파일이 필요하면 S3에 저장한다. 모든 팀원이 같은 서버 주소로 접속해 테스트할 수 있도록 배포 후 점검한다. 7. 보완 및 기능 개선 AI 인식이 잘 안 되는 상품은 데이터를 추가해 모델을 다시 학습한다. 백엔드·프론트에서 발견된 오류를 수정하고 속도를 개선한다. UI를 다듬어 사용하기 편하게 만들고, AWS 서버와 Docker 환경도 필요에 따라 업데이트하며 전체 안정성을 높인다. |